岩土工程勘察招标文件

招标工程名称：   金宝·东江鑫城&龙津新苑项目岩土工程勘察

招   标   人：   广东金宝集团有限公司   （盖章）

编 制 日 期：              2013年4月16 日

招标公告

1.广东金宝集团有限公司现决定对金宝·东江鑫城&龙津新苑新建项目的岩土工程勘察进行邀请招标，选定岩土工程勘察单位。

2.本次招标工程项目的概况如下：

2.1预计勘察工作量：按金宝·东江鑫城及龙津新苑总平面图确定（具体以设计单位确定为准）；合同段划分： 二 个合同段。

2.2建设地点：惠州东江高新工业园区、惠州水口龙湖大道

2.3工期要求：确定各子目勘察技术、布点要求之日起 25 日历天内提供符合设计规范及勘察规范要求的岩土工程详细勘察报告，并通过审查。

2.4工程勘察质量要求符合 合格 标准。

3.投标人须是具备建设行政主管部门核发的具有独立法人资格的工程勘察专业类岩土工程甲级资质或工程勘察综合类甲级资质的企业。

4.投标人自行到惠州市江北20#小区中银先科国际大厦附七楼广东金宝集团有限公司登记备案并申请领取，时间为2013年 4 月 19 日 9时 00 分至17时 30 分。

联系人：唐工         联系电话：0752-2068892

5．投标人拟派出的项目负责人应持有注册岩土工程师执业资格证书并有十年以上的从业经验。

6．投标保证金：投标保证金 贰 万元人民币（下同）。投标保证金（应注明工程名称）以银行转帐形式于开标当天 上 午 10 时 30 分前汇到广东金宝集团有限公司（开户名：广东金宝集团有限公司，开户银行：广发行惠州南坛支行，帐号：108011520010000796）。

7．投标截止时间：2013 年 4 月 28 日 12 时 00 分前送至广东金宝集团有限公司（地点：惠州市江北20#小区中银先科国际大厦附七楼），逾期送达的或不符合规定的恕不接受；

8. 在本工程招标期间，投标方如有疑问，应以书面方式通知招标方；有关招标文件的澄清、投标质疑的答复、最高控制价等招投标信息，招标人均在投标截止时间2日前以信函或传真等形式作出答复，请各投标人及时认真查阅，否则，招标人对由此造成的后果和损失不承担任何责任。

9.招标活动日程安排（北京时间）

| 内 容 | 时 间 | 地 点 |
| --- | --- | --- |
| 领取招标资料 | 2013年 4 月 19 日9时 00 分至17时 30 分 | 惠州市江北20#小区中银先科国际大厦附七楼 |
| 提交质疑书截止时间 | 2013年 4 月 24 日 12：00 时前，传真至0752-2068989 |  |
| 提交投标文件截止时间 | 2013年 4 月 28 日 12：00 前 |  |
| 开标时间 | 2013年 5 月 3 日 15：30 时 |  |

2013年4月 16 日

投  标  须  知

Ａ、总则

一、招标工程综合说明

1、 工程名称：金宝·东江鑫城&龙津新苑项目岩土工程勘察；

2、 建设地点：惠州东江高新工业园区、惠州水口龙湖大道

3、 招 标 人：广东金宝集团有限公司；

4、 本项目招标内容范围：具体以图纸、设计要求及勘察技术要求为准；

5、 工程建设等级：金宝·东江鑫城（一级）、龙津新苑（二级）；

二、设计要求对建筑物所在场地进行岩土工程详细勘察。本次勘察按国家有关规范、规程进行。其主要勘察技术要求如下：

1、地基土分布规律及工程地质特性，提供地基土的物理力学指标，地基土的强度及各土层的压缩模量和桩周围土的极限摩擦力，桩端土的极限端承力。

2、查明拟建建筑物分布范围内有无明(暗)浜(塘)，可液化土层等不良地质现象的分布范围，并提供处理建议。

3、查明地下水类型，埋藏条件以及对混凝土有无侵蚀性。

4、推荐基础方案、基础持力层，为基础设计和施工提供工程地质依据。

5、现场布孔的位置可根据初步确定的总图及建筑平面图由勘察单位现场确定。布孔间距应符合勘察规范的要求。

6、按设计实际勘察点数，按实结算。

三、工程采用的技术规范：

1、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

2、《高层建筑岩土工程勘察规范》（JGJ72-90）

3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

4、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

5、《建筑地基基础设计规范》（JGJ120-89）

6、《建设工程勘察设计市场管理规定》

按国家强制性条文和规范并参照广东省有关规定进行勘察。

四、工程地质报告

对工程地质调查、测绘、勘探、测试的成果和资料，应进行整理分析，编绘图件，提出工程地质报告。

1、报告基本内容

1.1工程地质勘探任务的依据、目的和要求，以及工作的主要内容和工作量。

1.2对勘察区域内主要的地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震（地震危险性分析和地震动力设计参数）、地下水特征和不良地质现象的类别、规模和特征等进行阐述。

1.3对地基岩土物理力学参数、地基基础与边坡稳定性、基础的适宜性作出评价。

1.4根据工程地质条件、岩土物理力学性能，对建筑物的基础类型和埋置深度，以及对不良地质与特殊性岩土的防治措施，提出建议。

2、图表资料

2.1工程地质平面图（附勘探点位置、坐标），比例尺为1:500。

2.2工程地质纵断面图（含原地面、高程），比例尺1:500。

2.3钻孔地质柱状图，比例尺1:50或1:100。

2.4地质横断面图，比例尺为1:50或1:100。

2.5岩土物理力学试验成果资料、原位测试成果资料、水质分析等资料

2.6其他资料，如勘探、物探、测试成果、照片等。

（以上资料均需提供电子文挡。）

3、其它

钻孔开始前，应探明孔位处有无地下管线，注意保护或适当移动钻孔位置。如勘察人未探明孔位地下管线由此引起的损失由勘察人承担；

4、质量要求：提供的岩土工程勘察报告应符合国家规范要求、满足设计要求并通过审查。

5、提交勘察成果资料的要求：

5.1在确定各子目勘察技术、布点要求之日起 25 日历天内提供符合设计规范及勘察规范要求的岩土工程详细勘察报告，并通过审查。

5.2整个勘察过程在建设单位的监督见证下完成,要求勘察单位对每个钻孔的土样取样按要求保存。

5.3 勘察技术资料数据必须满足设计要求。如果提交的勘察报告、技术成果失真，所造成招标方的损失全部由勘察单位承担。

6、付款方式

本项目无预付款，发包人在勘察人提交勘察成果资料后10天内支付至该项目合同价的50 %；勘察成果经审查合格并结算完成后10天内支付合同价的50%。投标报价和中标后的工程价款结算和支付，均以人民币作为货币单位。

7、投标费用：

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

8、现场考察

8.1招标人不组织现场踏勘，投标人应自行踏勘项目现场，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必须的一切资料。

8.2投标人在现场考察过程中如发生人身伤亡、财务或者其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

8.3现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

Ｂ、招标文件

一、 招标文件的内容

1、 本款下述各内容及招标人在招标期间发出的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。招标文件包括：

1.1 招标公告

1.2 投标须知

1.3 合同条款

1.4 投标书格式附件：附件Ａ、B

1.5 评标定标办法

1.6 资格审查文件

除上述所列内容外，招标人或招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人不具有任何约束力。

2、 投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标书。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行负责。不符合招标文件实质性要求的投标文件都将有可能被拒绝。

3、 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现有缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自行承担，与招标人无关。

二、 招标文件的澄清和解答

1、 投标人对招标文件如有疑问的，应在规定的时间内提交质疑书，将要求澄清与解答的问题传真至广东金宝集团有限公司，传真：0752-2068989，招标人将据以作出书面答复。

2、 在送交投标书截止期之前，招标人可能会因任何原因，以发出补遗书的形式对招标文件进行修改，这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。各次补遗书均按时序编号，作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。请各投标人及时查阅，否则，招标人对由此造成的后果不承担任何责任。

3、 为使投标人有足够时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

Ｃ、投标书的编制

一、投标报价：

1、本项目勘察费根据国家现行有效《工程勘察收费标准》中规定的工程勘察收费标准、参照市场行情计取综合单价，总价最终以实际勘察工作量为准。

2、投标报价已包括施工设备使用、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任等所有的费用。

3、投标人自行解决工地生产、生活用水、用电，以及为使工程顺利开展而进行必要的障碍物清理、适当的青苗损失赔偿等工作，其费用已包含在投标报价中。

4、投标货币：合同实施时以人民币支付。

二、 投标书有效期

1、投标文件有效期为投标截止日期起60天内。在此期限内，所有的投标文件均保持有效。

2、如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向投标人作出答复。投标人可以拒绝，但投标资格将被取消。同意延期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不允许修改其投标文件。

三、投标保证金

1、投标保证金是投标文件的组成部分。未能按要求提交保证金的投标人，将被视为不响应投标而被拒绝。

2、未中标人的投标保证金将在确定中标人之后五个工作日内无息退还；中标候选人的投标保证金将直接转为履约保证金，该履约保证金本项目地下室工程顶板全部完成后10日内无息退还。

四、如有下列情况，将没收投标保证金：

1、投标人在投标有效期（指投标截止日期起60天内）内撤回投标文件；

2、投标人未按中标通知书要求的日期与招标人签订合同或企图改变投标文件中的承诺；

3、投标人有围标、串标或弄虚作假等行为。

4、中标人在规定时间内不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

五、 投标书签署

1、投标人应按本须知规定的内容，向招标人递交一式四份投标书，投标文件封面应分别注明“正本”和“副本”（其中正本一份，副本三份）。本工程要求编制和提供技术标投标文件和商务标投标文件。

2、投标书应用不退色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辩认。投标书中的附件A、B，都要有法定代表人或其授权的代理人签字或盖章。

3、投标文件封面必须加盖投标人印鉴(公章)并经投标人的法定代表人(或其授权代理人)签字或盖章（不得用签名章代替），其余副本按规定的格式要求签字、盖章。

投标文件签字和盖公章后，视为投标人对所有的投标文件内容均已确认。投标文件由授权代理人签字的，必须将授权委托书(原件)与资格审查投标文件装订成册封在一个标函袋中，开标时必须另备一份授权委托书(原件)，以便核查投标人到场人员身份。授权委托书内容、签字、盖章应符合要求(见格式)，否则授权委托书无效。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些修改是投标人造成的必须修改的错误或是根据评标委员会的要求对细微偏差的补正。

5、投标文件装订一册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

六、 投标文件的递交

1、投标书密封和标记

1.1  投标文件包装袋应按标函袋规定的格式和要求填写。

1.2  投标文件标函袋密封口应加盖投标人印鉴及法定代表人或其委托代理人印章。并在密封袋上标明“资格标文件”、“投标人名称”及“工程名称”。

1.3  如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

2、送交投标文件截止日期

2.1 投标人应按招标公告中规定的时间、方式、地点，将投标文件送达招标方签收。

2.2 特殊情况下，招标人如果决定推迟投标文件的截止期，招标人和投标人于本投标须知中规定的在投标截止期方面的全部权利和义务相应延长至新的投标截止期。

2.3 迟到的投标文件

招标方在投标文件截止期以后收到的投标文件，将原封返回投标人。

七、 投标文件的更改与撤回

1、 在规定的投标截止时间内，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经投标人法定代表人或其授权代理人签字确认。在时间紧迫情况下，投标文件撤回的要求可以先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标方签收。

2、 更改的投标文件应同样按照招标文件规定的要求进行编制、密封、标记和送交。

3、 送交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需作澄清时，按本须知的有关规定办理。

4、 投标人如果在投标文件有效期内撤回投标文件，则按本须知第四.4条的规定办理。

Ｄ、开标、评标、定标

本项目不公开招标，由投标人自行开标、评标、定标；标底不对外公布。

附件A：                   投标书格式附表

投标书（格式）

致：广东金宝集团有限公司：

1、根据已收到的的金宝·东江鑫城&龙津新苑项目岩土工程勘察招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其它有关招标投标政策法规的规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件（含招标文件澄清、修改通知、招标答疑纪要）的所有内容和有关文件后，我方承诺根据国家现行有效《工程勘察收费标准》中规定的工程勘察收费标准、参照市场行情，本项目勘察费按      元/米计取。该投标报价已经包含我方完成勘察作业的各种服务费用及我方应缴纳的各种税费，该投标报价为一次性包干价，我方已经综合考虑各种浮动及政策调整等变动因素，日后该报价不作任何调整。

2、一旦我方中标，保证在确定各子项目勘察技术、布点要求之日起  25  日历天内提供符合设计规范及勘察规范要求的岩土工程详细勘察报告，并通过审查。

3、一旦我方中标，保证自工程开工起至工程竣工验收合格止的施工现场配合服务。我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

4、一旦我方中标，我方保证：

（1）严格按照招标文件提出的设计要求完成工程任务；

（2）严格履行合同其他投标承诺，不将本项目以任何方式进行分包、转包。

5、我方保证，本企业和拟担任项目负责人在检察机关无登记行贿记录，一旦被发现有行贿记录，你方有权取消我方的中标资格并没收投标保证金。

6、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本投标书是我方双方合同的组成部分。

8、随同本投标书，我方出具人民币 贰 万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书；或在接到中标通知书后10天未能或拒绝签订合同协议书,你方有权没收投标担保金，另选中标人。

9、我方保证所递交的投标文件及与投标有关的证明资料的真实性，如有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，你方有权按废标处理，并可没收投标保证金。

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

单位地址：

日期：    年    月    日

附件B：

授 权 书（格式）

致：广东金宝集团有限公司：

本授权书宣告：（投标人名称）（职务）（姓名）代表我方，授权（投标人或其下属单位名称）的（职务）（姓名）为我方代理人，该代理人有权在　（项目名称）　工程的投标活动中，以我方的名义签署投标书、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人：                             （盖章）

授权人：                             （签字）

被授权代理人：                       （签字）

日  期：     年    月    日

第五章  评标定标办法

1.本项目评标采用资格前审的方式对投标人的投标文件进行资格审查，并只对经资格审查合格的投标文件进行评标定标。

2.本工程需要编制和提供技术投标文件和商务投标文件。

3.本工程评标、定标原则：

合理低价并能提供后续优质服务者中标。

4.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按废标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标。由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料(包括相关材料承诺供应证明资料)的真实性的权力。招标人有权对投标人所递交的证明材料进行调查核实，如有弄虚作假、隐瞒真实情况的，其投标按废标处理，并没收其投标保证金。

5.中标候选人无正当理由随意放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同时，招标人可以依次确定其他中标候选人为中标人。当中标人放弃中标的，招标人将没收其投标保证金。同时对招标人造成经济损失的，招标人将按相关法律、法规追究其法律责任。

6.中标人及中标人的工程师在当地检察部门有行贿犯罪档案查询记录的，依照有关规定追究其责任。

7.当所有投标人的投标文件均出现实质上不符合招标文件要求（即全部废标）或所有投标被否决，招标人应当依法重新招标。

8.本评标定标办法未尽事宜，按照法律法规及有关规定执行。